PhotoCompose AI

────────────────────────────────────────

사진 구도 분석 및 추천 프로그램 기획서

플랫폼: 웹 앱 (Web Application)

분석 대상: 인물 사진 위주

작성일: 2026년 4월 6일

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프로젝트 목표

사용자가 업로드한 인물 사진의 구도, 조명, 표정, 배경 등을 AI 기반으로 자동 분석하여 점수화하고, 여러 장의 사진 중 가장 잘 나온 사진을 추천해주는 웹 애플리케이션을 개발한다.

## 1.2 핵심 가치 제안

- 비전문가도 사진 구도의 좋고 나쁨을 객관적으로 파악 가능

- 대량의 사진 중 베스샷을 빠르게 선별하여 시간 절약

- 구도 개선 포인트를 시각적으로 안내하여 사진 실력 향상

- SNS/블로그 업로드용 최적 사진 자동 선정

## 1.3 타겟 사용자

| 사용자 그룹 | 설명 | 주요 니즈 |
| --- | --- | --- |
| 일반 사용자 | 스마트폰으로 사진 촬영하는 비전문가 | 잘 나온 사진 빠른 선별 |
| 블로거/인플루언서 | SNS 콘텐츠 제작자 | 품질 높은 사진 선별 및 구도 검증 |
| 아마추어 사진가 | 사진 실력을 키우고 싶은 취미 활동가 | 구도 학습 및 개선 피드백 |

# 2. 핵심 알고리즘 설계

## 2.1 전체 분석 파이프라인

사진이 업로드되면 다음 5단계 파이프라인을 통해 종합 점수가 산출된다:

| 단계 | 모듈 | 설명 | 가중치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 인물 검출 | MediaPipe/YOLO로 얼굴위치와 신체 키포인트 추출 | 25% |
| 2 | 구도 분석 | 삼분법, 황금비율, 시선 방향 등 구도 규칙 평가 | 30% |
| 3 | 조명/화질 분석 | 노출, 샤프니스, 색온도, 히스토그램 분석 | 20% |
| 4 | 표정/감정 분석 | 얼굴 표정 자연스러움, 눈 뜨임 여부 평가 | 15% |
| 5 | 배경 분석 | 배경 복잡도, 주체-배경 분리도 평가 | 10% |

최종 점수 = Σ(각 모듈 점수 × 가중치) → 0~100점 스케일로 출력

## 2.2 모듈별 상세 알고리즘

### 2.2.1 인물 검출 모듈

사용 기술: MediaPipe Face Mesh + BlazePose

얼굴의 468개 랜드마크와 신체 33개 키포인트를 실시간으로 추출하여 인물의 위치, 크기, 자세를 파악한다.

추출 데이터:

- 얼굴 바운딩 박스 (x, y, w, h)

- 얼굴 중심점 좌표 및 사진 내 비율

- 신체 키포인트 (33개점)

- 얼굴 방향 (yaw, pitch, roll)

- 다인원 사진의 경우 인물별 개별 검출

평가 기준:

- 얼굴 크기가 전체 사진의 15~40% 차지 → 최적

- 얼굴 방향이 정면 또는 3/4측면 → 가산점

- 여러 인물일 경우 인물간 균형 배치 평가

### 2.2.2 구도 분석 모듈 (핵심)

이 모듈이 전체 점수의 30%를 차지하는 핵심 모듈이다. 다음 6가지 구도 규칙을 점수화한다:

| 구도 규칙 | 알고리즘 | 점수 범위 |
| --- | --- | --- |
| 삼분법 (Rule of Thirds) | 인물 중심점과 4개 교차점 간 최소 거리 계산 | 0~100 |
| 황금비율 (φ Ratio) | 인물 위치가 1:1.618 비율 라인에 근접한 정도 | 0~100 |
| 시선 방향 (Gaze Direction) | 시선 방향 앞에 여백 공간이 충분한지 판단 | 0~100 |
| 헤드룸 (Headroom) | 인물 위 여백이 적절한지 평가 (5~15% 최적) | 0~100 |
| 중심 균형 (Center Balance) | 주체 무게중심과 프레임 중심 간 균형 | 0~100 |
| 기울기 (Tilt Detection) | 수평선/수직선 기울어짐 감지 | 0~100 |

삼분법 알고리즘 상세:

1) 사진을 가로 3등분, 세로 3등분하여 4개의 교차점(Power Points) 산출

2) 인물 얼굴 중심점과 각 교차점간 유클리드 거리 계산

3) 최소 거리를 사진 대각선 길이로 정규화 (0~1)

4) 점수 = max(0, 100 - 정규화거리 × 200)

시선 방향 알고리즘:

1) MediaPipe 얼굴 랜드마크에서 yaw(좌우 회전) 값 추출

2) yaw > 0이면 오른쪽, < 0이면 왼쪽 시선으로 판단

3) 시선 방향 앞 여백 비율 계산 (40~60% 최적)

4) 점수 = 100 - |실제여백비율 - 50| × 2

### 2.2.3 조명/화질 분석 모듈

| 분석 항목 | 방법 | 최적 범위 |
| --- | --- | --- |
| 노출 (Exposure) | 히스토그램 평균값 및 표준편차 분석 | 평균 100~180, 표준편차 40~80 |
| 샤프니스 (Sharpness) | Laplacian 변환 분산값 측정 | 분산값 > 100 |
| 얼굴 조명 균일도 | 얼굴 영역 좌우 휘도 비대칭도 | 좌우 휘도차 < 30% |
| 색온도 (Color Temperature) | 평균 RGB 비율으로 White Balance 평가 | 자연스러운 색감 |

### 2.2.4 표정/감정 분석 모듈

사용 기술: TensorFlow.js FaceMesh + 커스텀 분류모델

평가 항목:

- 눈 뜨임 여부 (EAR: Eye Aspect Ratio > 0.2 → 뜨임)

- 자연스러운 미소 (Mouth Aspect Ratio 및 측 근육 위치)

- 얼굴 비대칭도 점검 (좌우 랜드마크 대칭성)

- 표정 분류: 행복/중립/불편 → 행복 표정일수록 가산점

### 2.2.5 배경 분석 모듈

사용 기술: BodyPix / Segment Anything (SAM) - 브라우저 경량화

평가 항목:

- 주체-배경 분리도 (Segmentation Confidence)

- 배경 복잡도 (Edge Density)

- 배경 보케 (Bokeh) 효과 감지

- 배경-주체 색상 대비 (Color Contrast)

# 3. 사진 추천 알고리즘

## 3.1 종합 점수 산출 공식

Total Score = (Composition × 0.30) + (Person Detection × 0.25) + (Lighting × 0.20) + (Expression × 0.15) + (Background × 0.10)

## 3.2 추천 로직

- 업로드된 모든 사진에 대해 5개 모듈 분석 실행

- 각 사진별 종합 점수 산출 (0~100)

- 점수 기반 등급 분류: S(90+), A(80+), B(70+), C(60+), D(60미만)

- 상위 3장을 추천 사진으로 선정

- 각 사진별 개선 포인트 자동 생성

## 3.3 유사 사진 필터링

같은 장소/시간대에 찍은 유사 사진 그룹에서 베스트샷만 추려하여 중복 제거:

- EXIF 메타데이터 기반 시간 그룹핑 (±5분 이내)

- 퍼셉칀 해시(pHash) 기반 유사도 비교 (Hamming Distance < 10)

- 그룹 내 최고 점수 사진 1장만 추천 목록에 포함

# 4. 기술 스택 및 아키텍처

## 4.1 기술 스택

| 계층 | 기술 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React 18 + TypeScript + Tailwind CSS | 컴포넌트 기반 UI, 타입 안전성 |
| 이미지 처리 | TensorFlow.js + MediaPipe (WASM) | 브라우저 내 실행으로 서버 부담 제거 |
| 백엔드 | Node.js + Express (API서버) | 경량 REST API 및 파일 업로드 처리 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL + Redis | 분석 결과 저장 + 캐싱 |
| 클라우드 | AWS S3 + CloudFront | 이미지 저장 및 CDN 배포 |
| 빌드/배포 | Vite + Docker + GitHub Actions | 빠른 빌드 및 CI/CD |

## 4.2 시스템 아키텍처

핵심 설계 원칙: 브라우저에서 AI 분석을 처리하여 서버 비용을 최소화하고, 사용자 개인정보(얼굴 사진)가 서버로 전송되지 않는 프라이버시 우선 아키텍처를 채택한다.

처리 흐름:

- 사용자가 사진 업로드 (Drag & Drop / 파일 선택)

- 브라우저에서 EXIF 정보 추출 및 이미지 전처리

- TensorFlow.js/MediaPipe로 브라우저 내 AI 분석 실행

- 분석 결과 점수화 및 등급 분류

- 결과 대시보드 표시 + 추천 사진 하이라이트

- 선택적으로 서버에 결과 저장 (사용자 동의 시)

# 5. UI/UX 설계

## 5.1 주요 화면 구성

| 화면 | 기능 | 주요 요소 |
| --- | --- | --- |
| 메인 (업로드) | 사진 업로드 및 분석 시작 | Drag&Drop 영역, 진행 바, 미리보기 |
| 분석 결과 | 개별 사진 상세 분석 | 점수 게이지, 구도 오버레이, 개선 팁 |
| 비교 대시보드 | 여러 사진 비교 보기 | 나란히 보기, 점수 분포 차트 |
| 추천 결과 | 베스트샷 추천 | TOP 3 하이라이트, 등급 배지, 다운로드 |
| 히스토리 | 과거 분석 이력 | 타임라인, 통계 차트 |

## 5.2 분석 결과 시각화

구도 오버레이:

- 삼분법 그리드를 사진 위에 반투명 오버레이

- 인물 중심점과 최적 교차점 간 점선 표시

- 시선 방향 화살표 + 여백 영역 표시

- 헤드룸 영역 색상 표시 (쵝분/부족)

점수 대시보드:

- 종합 점수 도넛 차트 + 등급 배지 (S/A/B/C/D)

- 5개 모듈별 레이더 차트 (각 영역 강약점 시각화)

- 개선 포인트 리스트 (우선순위별 정렬)

# 6. 개발 로드맵 (4단계, 총 16주)

## Phase 1: MVP 기반 구축 (1~4주차)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1주 | 프로젝트 세팅 및 React 보일러플레이트 구축 | 기본 프로젝트 구조 |
| 2주 | 이미지 업로드 UI + EXIF 파싱 구현 | 업로드 화면 완성 |
| 3주 | MediaPipe 얼굴/키포인트 검출 통합 | 인물 검출 모듈 v1 |
| 4주 | 삼분법 + 헤드룸 구도 분석 구현 | 기본 구도 점수 출력 |

## Phase 2: 핵심 기능 개발 (5~8주차)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 5주 | 황금비율 + 시선방향 + 균형 분석 추가 | 구도 분석 모듈 완성 |
| 6주 | 조명/화질 분석 모듈 구현 | 조명 점수 출력 |
| 7주 | 표정 분석 + 배경 분석 모듈 구현 | 전체 5개 모듈 완성 |
| 8주 | 종합 점수 산출 + 추천 로직 구현 | 추천 시스템 v1 |

## Phase 3: UI/UX 고도화 (9~12주차)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 9주 | 구도 오버레이 시각화 (Canvas 렌더링) | 시각적 피드백 UI |
| 10주 | 비교 대시보드 + 레이더 차트 구현 | 대시보드 화면 완성 |
| 11주 | 유사 사진 필터링 (pHash) 구현 | 중복 제거 기능 |
| 12주 | 모바일 반응형 UI 및 터치 최적화 | 모바일 대응 완료 |

## Phase 4: 최적화 및 배포 (13~16주차)

| 주차 | 작업 내용 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 13주 | WASM 모델 최적화 + Web Worker 병렬 처리 | 분석 속도 2배 향상 |
| 14주 | 백엔드 API + 사용자 인증 + 히스토리 기능 | API 서버 완성 |
| 15주 | 통합 테스트 + 성능 벴트 + 버그 수정 | QA 완료 |
| 16주 | Docker 컨테이너화 + CI/CD + 프로덕션 배포 | 서비스 런칭 |

# 7. 핵심 기술 구현 가이드

## 7.1 삼분법 점수 계산 의사코드

function calculateRuleOfThirds(faceCenter, imageSize):

// 4개 교차점 산출

thirdX = imageSize.width / 3

thirdY = imageSize.height / 3

powerPoints = [(thirdX, thirdY), (thirdX*2, thirdY),

(thirdX, thirdY*2), (thirdX*2, thirdY*2)]

// 최소 거리 계산 및 정규화

diagonal = sqrt(width² + height²)

minDist = min(distance(faceCenter, p) for p in powerPoints)

normalized = minDist / diagonal

return max(0, 100 - normalized * 200)

## 7.2 얼굴 조명 균일도 계산

function calculateFaceLighting(faceRegion):

grayscale = convertToGrayscale(faceRegion)

leftHalf = grayscale[:, :width/2]

rightHalf = grayscale[:, width/2:]

leftMean = mean(leftHalf)

rightMean = mean(rightHalf)

asymmetry = abs(leftMean - rightMean) / max(leftMean, rightMean)

return max(0, 100 - asymmetry * 300)

## 7.3 유사 사진 필터링 (pHash)

function findDuplicateGroups(photos):

// 1) 각 사진의 퍼셉칀 해시 계산

hashes = [computePHash(resize(p, 32, 32)) for p in photos]

// 2) EXIF 시간 기반 그룹핑

timeGroups = groupByTime(photos, threshold=5min)

// 3) 그룹 내 해밍 거리 비교

for group in timeGroups:

similar = findSimilar(group, hammingThreshold=10)

keep bestScored from each similar cluster

# 8. 주요 라이브러리 및 API

| 용도 | 라이브러리 | 버전 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 얼굴 검출 | @mediapipe/face_mesh | 0.4+ | 브라우저 실행, 468개 랜드마크 |
| 신체 검출 | @mediapipe/pose | 0.5+ | 33개 키포인트 |
| 변환 분석 | @tensorflow/tfjs | 4.x | Laplacian 변환 등 행렬 연산 |
| 배경 분리 | @tensorflow-models/body-pix | 2.x | 브라우저 경량 세그멘테이션 |
| EXIF 파싱 | exifr | 7.x | 사진 메타데이터 추출 |
| 이미지 해시 | imghash (WASM) | - | 퍼셉칀 해시 계산 |
| 차트 | Recharts / Chart.js | 2.x | 점수 시각화 |
| Canvas 오버레이 | Fabric.js | 5.x | 구도 안내선 렌더링 |

# 9. 성능 목표 및 KPI

| 항목 | 목표값 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| 단일 사진 분석 속도 | < 3초 (PC) / < 5초 (모바일) | Chrome Performance API |
| 10장 배치 분석 | < 20초 (Web Worker 병렬) | Batch Timer |
| 얼굴 검출 정확도 | > 95% (True Positive Rate) | LFW Benchmark |
| 구도 점수 일관성 | 사진 전문가 평가와 상관계수 > 0.7 | A/B 테스트 |
| 최대 파일 크기 | 20MB/장 (자동 리사이즈) | 업로드 테스트 |
| FCP (First Contentful Paint) | < 1.5초 | Lighthouse |

# 10. 향후 확장 계획

## 10.1 단기 확장 (v2.0)

- 풍경 사진 구도 분석 모듈 추가 (소실점, 리딩라인, 프레이밍)

- 그룹 사진 전용 분석 모드 (인물 배치 균형)

- AI 자동 크롭 추천 (구도 최적화 크롭 제안)

- Claude API 연동으로 자연어 피드백 생성

## 10.2 중기 확장 (v3.0)

- 모바일 앱 출시 (React Native / PWA)

- 사진 자동 보정 기능 (밝기, 색감, 크롭)

- 사용자 선호도 학습 (개인화 추천 모델)

- SNS 직접 업로드 연동 (인스타그램, 블로그)

## 10.3 수익화 모델

| 모델 | 설명 | 가격대 |
| --- | --- | --- |
| 무료 (Free) | 월 30장 분석, 기본 구도 점수 | 무료 |
| 프로 (Pro) | 무제한 분석, 상세 피드백, 배치 처리 | 월 9,900원 |
| 팀 (Team) | Pro + 팀 공유, 사진 스타일 가이드 설정 | 월 29,900원 |